天长市第二小学教辅楼、风雨操场等新建工程

规划设计项目

公告（代招标文件）

招标单位：天长市教育体育局

代理机构：安徽建苑工程项目管理有限公司

2021年10月

天长市第二小学教辅楼、风雨操场等新建工程规划设计项目

招标公告

一、招标条件

天长市第二小学教辅楼、风雨操场等新建工程规划设计项目已由上级批准建设，招标人为天长市教育体育局，建设资金为上级资金。项目已具备招标条件，鉴于该工程时间紧、要求高、专业性强、和项目成本等实际情况，经批准，现对该工程的设计进行小型公开招标。

二、工程概况及内容

（一）建设地址：天长市第二小学校园内。

（二）工程概况：本工程为天长市第二小学教辅楼、风雨操场等新建工程规划设计，拟建风雨操场一座，两层，建筑面积约3000平方米，内设标准篮球场2个、羽毛球场4个、匹克球场4个、乒乓球场若干、轮滑滑道等场地。拟建2000平方米综合楼一栋，一层、二层为普通教室，三层、四层为功能室（科学、计算机、音乐、美术、数字阅览室）。户外建设约1500平方米的篮球场、羽毛球场和匹克球场。余地建设停车场（约68个家长停车位约、40个教师停车位、180个非机动车停车位）。本项目设计概算限额1900万元。

（三）施工现场条件：已具备。

（四）招标发包范围：

1、本项目包含地形地貌测量、方案设计、日照分析、交通评价、初步设计、施工图设计、施工图审查等，以及设计过程中、施工期间、竣工验收等服务。

2.地形地貌测量部分：完成满足符合项目技术要求的所有地形测量工作，提交合格的测量成果及相关后续服务工作。

3.设计部分（方案设计、初步设计、施工图设计）：与本项目建设和报建相关的所有设计内容，包括但不限于方案设计（含深化）及投资估算编制、初步设计及概算书、基坑支护设计、施工图设计（包括但不限于总图、建筑、结构、给排水、暖通、强电、弱电（智能化）、装饰、消防、钢结构（如有）、幕墙（如有）、暖通、精装修、灯光音响、建筑节能、绿色建筑（基本级）、海绵城市、循环道路、室外运动场地、停车场、园林景观工程、校园文化建设、标识标牌（导视系统）、安全应急等专业专项，提供施工期间及竣工验收后（含各阶段的报规、报建、施工招标配合、BIM应用协助和施工代表驻场等）全过程服务工作。设计成果包括但不限于图纸、说明书（文字报告）、多媒体、工程造价文件等，设计成果须符合国家有关规范标准并通过相关部门审查。

4、投标人若不具备上述相关专业（专项）设计等相应资质，可另行委托经招标人认可的具备相应资质的第三方进行设计分包，其服务费用均包含在投标报价中，招标人不再另行支付其他任何费用.

（五）投标人资格：

1、企业资质要求：具有独立法人资格且满足下列条件之一：

①建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质，

②建筑行业设计甲级资质，

③具备工程设计综合资质；

2、项目负责人要求：必须同时具有一级注册建筑师证书（须在本单位注册）和高级工程师职称证书。

（六）投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）投标人被招投标监管部门列入严重违法失信行为记录名单的。

（七）工期要求：设计计划周期：60个日历天。

中标通知书发出后15天内完成方案设计优化；方案设计优化完成后45天内完成全部专业施工图设计。其他服务内容按设计进度要求同步完成，设计进度及后续服务应满足本项目的建设要求。

备注：因其他原因影响设计，导致设计周期顺延，招标人不承担任何费用。因承包人原因每延迟一天，从设计费中扣除3000元违约金，延期达到50%及以上时，发包人有权解除合同，没收履约保证金并赔偿一切损失。

（八）质量要求：详见“招标说明书”。

（九）本项目不接受联合体投标。

三、报名领取招标文件时间及联系方式

1、领取交易（答疑澄清）文件：投标人从天长市政府信息网-教体局政府信息公开目录：http://www.tianchang.gov.cn/public/column/161054585?type=4栏中自行下载招标文件。

2、联系方式：

招标人：天长市教育体育局

联系人：刘坚斌    联系电话：0550-7313685

3、招标代理机构：安徽建苑工程项目管理有限公司

联系人：浦晓娟   联系电话：13605506336

- 招标说明书

一、招标条件

天长市第二小学教辅楼、风雨操场等新建工程规划设计项目已由上级批准建设，招标人为天长市教育体育局，建设资金为上级资金。项目已具备招标条件，鉴于该工程时间紧、要求高、专业性强、和项目成本等实际情况，经批准，现对该工程的设计进行小型公开招标。

二、工程概况及内容

（一）建设地址：天长市第二小学校园内。

（二）工程概况：本工程为天长市第二小学教辅楼、风雨操场等新建工程规划设计，拟建风雨操场一座，两层，建筑面积约3000平方米，内设标准篮球场2个、羽毛球场4个、匹克球场4个、乒乓球场若干、轮滑滑道等场地。拟建2000平方米综合楼一栋，一层、二层为普通教室，三层、四层为功能室（科学、计算机、音乐、美术、数字阅览室）。户外建设约1500平方米的篮球场、羽毛球场和匹克球场。余地建设停车场（约68个家长停车位约、40个教师停车位、180个非机动车停车位）。本项目设计概算限额1900万元。

（三）施工现场条件：已具备。

（四）招标发包范围：

1、本项目包含地形地貌测量、方案设计、日照分析、交通评价、初步设计、施工图设计、施工图审查等，以及设计过程中、施工期间、竣工验收等服务。

2.地形地貌测量部分：完成满足符合项目技术要求的所有地形测量工作，提交合格的测量成果及相关后续服务工作。

3.设计部分（方案设计、初步设计、施工图设计）：与本项目建设和报建相关的所有设计内容，包括但不限于方案设计（含深化）及投资估算编制、初步设计及概算书、基坑支护设计、施工图设计（包括但不限于总图、建筑、结构、给排水、暖通、强电、弱电（智能化）、装饰、消防、钢结构（如有）、幕墙（如有）、暖通、精装修、灯光音响、建筑节能、绿色建筑（基本级）、海绵城市、循环道路、室外运动场地、停车场、园林景观工程、校园文化建设、标识标牌（导视系统）、安全应急等专业专项，提供施工期间及竣工验收后（含各阶段的报规、报建、施工招标配合、BIM应用协助和施工代表驻场等）全过程服务工作。设计成果包括但不限于图纸、说明书（文字报告）、多媒体、工程造价文件等，设计成果须符合国家有关规范标准并通过相关部门审查。

4、投标人若不具备上述相关专业（专项）设计等相应资质，可另行委托经招标人认可的具备相应（五）投标人资格：

1、企业资质要求：具有独立法人资格且满足下列条件之一：

①建筑行业（建筑工程）专业设计甲级资质，

②建筑行业设计甲级资质，

③具备工程设计综合资质；

2、项目负责人要求：必须同时具有一级注册建筑师证书（须在本单位注册）和高级工程师职称证书。

（六）投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

（2）投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

（3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（5）投标人被招投标监管部门列入严重违法失信行为记录名单的。

（七）工期要求：设计计划周期：60个日历天。

中标通知书发出后15天内完成方案设计优化；方案设计优化完成后45天内完成全部专业施工图设计。其他服务内容按设计进度要求同步完成，设计进度及后续服务应满足本项目的建设要求。

备注：因其他原因影响设计，导致设计周期顺延，招标人不承担任何费用。因承包人原因每延迟一天，从设计费中扣除3000元违约金，延期达到50%及以上时，发包人有权解除合同，没收履约保证金并赔偿一切损失。

（八）质量要求：必须满足国家现行规定标准并通过相关部门审核。

（1）设计深度要求：必须达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版），并通过相关部门审查审核。

（2）设计内容要求：

①必须满足招标人设计要求；

②必须满足本项目控制性详细规划；

③必须执行国家现行设计规范规程、城市规划管理技术规定、各级政府及其部门相关规定，如《中华人民共和国城乡规划法》等；

④必须执行其他相关职能部门对本项目的批复文件；

⑤投标人在出具设计成果[方案及初步设计文件（含概算）、施工图设计文件]前，其设计成果均需征得招标人的确认。

（3）设计标准：详见设计项目任务书。

（4）按照基本建设项目建设程序要求，所有设计成果需满足行政管理部门的专项审查或审批要求。

（6）地貌测量成果符合现行《工程测量规范》等规范要求，深度、精度须满足施工图设计要求。测量任务满足项目建设进度要求并在合同约定期限内完成相应地质勘察测量工作，出具合格的报告。

（7）若上级主管部门或招标人认为需要进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，中标人应无条件执行，且不另行计列设计费用。

（8）在施工过程中，中标人应根据施工需要，按本招标文件规定派驻工地现场设计代表，协助业主并负责解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计和局部变更设计。

（9）配合业主完成与本工程设计相关的工作。

三、报价要求

1、投标人应根据本次招标发包范围，自行组织现场踏勘，了解现场情况，充分理解设计意图、招标文件，正确估计市场行情。编制投标文件时应对设计服务期间可能出现的政策性调整、环境和市场变化等影响造价的因素及其它经济风险，必须做出正确的评估，并体现到投标报价中。

2、本次投标文件必须采用本招标文件所附格式并加盖印章，其他报价方式一律无效。

3、中标人须承担1150元专家评审费（评委费据实发生），在获取中标通知书前交纳给代理机构，请在报价时考虑该费用。招标代理费3000元由中标人支付。

4、最高投标限价为450000.00元，投标报价高于最高限价的，其投标按无效标处理。投标报价为完成本项目所有工作内容的价格，投标报价包括但不限于：

（1）设计方案及方案调整费用、各专业（专项）方案费用、各专业（专项）各设计阶段的设计费（含各阶段设计过程中或设计成果确认后非发包人原因进行的设计变更、修改、调整费用等）。

（2）测量、图审等工作包含在设计工作中，其费用已综合在设计费报价中，招标人不再对测量、图审等工作支付费用。

（3）各阶段成果报建/报审及技术咨询费、各阶段设计专家评审所需所有费用、图文资料费、管理费、利润、税金。

（4）差旅费（含各阶段设计过程中应发包人邀请的各次设计论证、考察所发生的差旅费；工程各项验收的差旅费；现场服务差旅费）。

（5）配合施工图审查、施工现场、竣工验收后服务费，各阶段工程报建以及设计人员参加与本项目相关工作的费用等。

（6）投标人为完成本招标文件所确定的招标范围和本项目所需的全部费用及国家征收的各种税费等所有费用。

（7）投标人为完成本次工作内容，涉及使用他人知识产权所需的全部费用。

5、设计费用支付方式

（1）初步设计通过评审后30日内付至合同价款的20%；

（2）通过施工图设计审查且取得图审合格证后30日内付至合同价款的60%；

（3）主体工程验收合格后30日内付至合同价款的80%；

（4）工程竣工验收合格后30日内且相关技术服务履行结束付至合同价款的100%。

以上约定时间不含财务手续办理时间和设计人提交请款资料时间。

四、履约保证金

1、中标人应在接到中标通知书次日起10个工作日内向招标人提交履约保证金0元；

2、中标人无故放弃中标或不能履约的，记入不良信用记录，暂停其参与市教体系统小型标投标资格。

第二章  投标须知

一、本招标文件是编制投标函的主要依据，投标单位应认真研究招标文件，并按其中各项要求，编制和报送投标函。

二、投标单位应认真逐项填报投标函。

1、投标报价：

（1）投标报价高于最高限价无效。

（2）投标报价涂改无效。

（3）大小写数字不一致时以大写为准。

2、投标工期：

（1）工期不填报无效。

（2）投标工期高于招标文件无效。

三、投标文件送达

1、投标截止时间为2021年10月15日15时30分。

投标单位须于2021年10月15日15时30分前，将编制的投标文件送达安徽建苑工程项目管理有限公司会议室，逾期送达无效。

投标人在2021年10月15日15时30分后递交的投标人将被拒绝。

四、投标文件组成

投标文件由资信证明文件、商务标两部分组成：

1、资信证明文件部分：

（1）投标人基本情况表

（2）拟派项目负责人情况表

（3）拟派设计人员情况一览表（格式见附件）。

（4）其他资格审查资料（由以下材料组成）

①法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

②企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

③企业资质证书；

④项目负责人有效身份证、一级注册建筑师证书（另需提供项目负责人在全国建筑市场监管公共服务平台中执业注册信息的网站截图）及高级工程师职称证书；

⑤投标申请人的法定代表人(如委托，则改为委托代理人)和拟派项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（或官网在线打印件），证明文件两个月内有效（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标申请人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

⑥诚信投标承诺书（格式见附件）；

⑦投标保函（如有）；

⑧评标办法中要求的相关材料以及投标人认为需要补充的其他材料。

2、商务标部分：

（1）投标函；

（2）评标办法中要求的相关材料及投标人认为需要补充的其他材料。

4、资信证明文件原件

开标时需另外携带法定代表人身份证明和本人有效身份证(如委托，则为法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；【有效身份证原件不得密封，必须由投标人手持，以便开标现场查验】。

5.投标文件的份数和签署

（1）投标文件由（1）资信标（正本一份，副本三份）、（2）商务标（正本一份，副本三份）两部分组成；单独装袋密封；

（2）必须按招标文件中要求签字盖章 。

6、投标文件的密封：

①法定代表人身份证明和本人有效身份证(如委托，则为法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)原件由投标人手持，开标现场查验确认；

②投标文件(资信标、商务标（正本一份，副本三份）两部分组成)单独密封于投标文件档案袋内；

③投标文件的密封袋封面上标明袋内材料名称、项目名称 、投标人名称。

五、招标文件中的条款，和合同条款具有同等法律效力，中标单位不得以任何借口和形式提出更改或附加条件。

六、日程安排

（一）报名：

投标人从政府信息网自行下载招标文件等。

（二）答疑澄清

1、各潜在投标人可在投标截止时间3日前提出疑问，疑问可以以书面形式递交到招标人处或代理公司。

2、招标人(或其委托的招标代理机构)对投标人在上述规定的时间内提出的疑问做出澄清，如有答疑、澄清、修改将于开标前2日网站发布。

（三）开标

1、投标截止时间：2021年10月15日15时30分。

2、2021年10月15日15时30分，在安徽建苑工程项目管理有限公司会议室召开开标会。投标单位携带投标文件准时参加。

第三章  开标评标

一、开标流程

（一）主持人（由招标单位或代理机构派人担任）宣布会议开始；

（二）介绍参加开标会议的单位和人员名单；

（三）宣布投标截止时间前送达投标文件的投标人数量；

（四）由投标人代表检查投投标文件的密封情况；

（五）资信评审；

（六）宣读投标人投标报价，商务评审；

（七）宣布中标结果；

二、评标：由招标评标小组人员完成。

（一）采用工程综合评分法

由天长市第二小学教辅楼、风雨操场等新建工程规划设计项目建设招标评标小组，依据本招标文件精神，根据投标人的投标报价和标函工期评定中标单位。

（二）对投标文件进行符合性鉴定。投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定相符。评标小组对实质上不响应招标文件要求的投标予以拒绝。

（三）至递交投标文件截止时，如果投标人少于3人，由评标委员会充分考虑项目的紧迫性和是否满足项目时间节点后决定是否现场转为竞争性磋商（按照原评标办法评审）确定中标候选人（原则上首次开标直接宣布流标）。如果经过评审，合格投标人只有一家，首次开标的，直接宣布流标。入围参加磋商或谈判的投标人必须在本次投标中符合下列条件：“ 1、投标资格符合招标文件要求； 2、对招标文件作出实质性响应。”

三、定标

1、中标候选人三天公示无疑义后确定为中标人，发中标通知书。

2、自确定中标人之日起三十日内，必须按招标文件及投标文件内容签订工程施工合同。

第四章  评标办法

## 4.1资格审查办法前附表

| 条款号 | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 审查资料 | 法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验原件 |
|  |  | 企业法人营业执照副本 | 检验标书 |
|  |  | 企业资质证书副本 |  |
|  |  | 项目负责人注册资格证书及职称证书 |  |
|  |  | 法定代表人(如委托，则改为委托代理人)和拟派项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（或官网在线打印件），证明文件两个月内有效（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标申请人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明； |  |
|  |  | 投标人认为提供的材料 |  |
|  |  | 诚信投标承诺书 |  |

2.审查办法

1、由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。投标人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）投标文件经审查不合格；

（2）信用查询未通过评审；

（3）法律、法规规定的其他情形。

3.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

三  投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2评标小组要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

5.3评标小组修正错误的原则：大、小写不一致，以大写金额为准。

5.4评标小组将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。

四 比较与评价

6、详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，由评标小组对通过初审的投标文件进行综合评分，各评分因素总和为100分。

1、资信评审细则（20分）

| （一）资信证明文件评审 |
| --- |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 4.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件签字盖章 | 按投标文件格式要求签章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
| 4.1.2 | 资信评分 （20分） | 拟派设计团队 （10分） | 1、拟派各专业项目组成员（项目负责人除外）执业职格评分项（满分4分）： （1）建筑专业：具有国家注册一级建筑师执业资格得1分； （2）结构专业：具有国家注册一级结构工程师执业资格得1分； （3）电气专业：具有国家注册电气工程师执业资格得1分； （4）给排水专业：具有国家注册公用设备工程师执业资格得1分； 2、拟派各专业项目组成员中每具有一名高级职称的得1分（建筑、结构、给排水、电气、市政专业，每个专业仅限1人赋分），加满6分为止。 备注：以上人员均需提供社保机构出具的近半年投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料（证明文件有效期2个月），否则不予赋分。 |
|  |  | 项目负责人业绩（10分） | 项目负责人近三年（2018年10月1日至今，以合同签订日期为准）具有一个单项合同建筑面积在1.0万平方米及以上的校舍建筑工程设计业绩的得10分；本项满分10分。 【须同时提供下列材料原件彩色扫描件：①中标通知书；②设计合同；③施工图图审合格证，三项材料缺一不可。业绩有效时间以合同签订时间为准，建筑面积以施工图图审合格证面积为准。如上述材料不能够充分有效证明该业绩的建筑面积、工程类型、项目负责人等评审因素的，还须另外提供建设单位出具的加盖建设单位公章的证明材料原件。项目负责人必须是在本单位注册后以项目负责人身份参与的设计项目，在别的单位注册或以其他人员身份参与的项目无效】 |

2、商务标评审细则（80分）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 投标报价 | 招标人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 1.评标基准F=B×（1-K）其中：K为调整系数，K的取值为-1.5%（1号），-1%（2号），-0.5%（3号），0%（4号），0.5%（5号），1%（6号），1.5%（7号）。 2. B值为通过详细评审的所有有效投标人报价的算术平均值，计算方法详见(说明B值确定方法)。. 3、各投标人的投标总报价与评标基准值相比，相同的80分，每增加1%扣0.4分，每减少1%扣0.4分；不足1%时按插入法计算，在计算B值、F值、报价与F值百分比及总得分时，均取两位小数，小数点后第三位四舍五入。 4、本项分值由评标小组负责组织计算。 |

B值计算方法：

（1）通过详细评审的有效投标人<10家时，B值为通过详细评审的所有有效投标人投标报价的算术平均值。
（2）通过详细评审的有效投标人≥10家<20家时，B值为通过详细评审的所有有效投标人报价中去掉2个最高价和2个最低价后剩余有效投标报价的算术平均值。
（3）通过详细评审的有效投标人≥20家<30家时，B值为通过详细评审的所有有效投标人报价中依次去掉4个最高价、4个最低价后剩余有效投标报价的算术平均值。
（4）通过详细评审的有效投标人≥30家，B值为B值为通过详细评审的所有有效投标人报价中依次去掉6个最高价、6个最低价后剩余有效投标报价的算术平均值。

五  推荐中标候选人

7.1评标小组按资信、商务得分之和从高到低按顺序推荐3名中标候选人。

7.2总得分相同的，按低价优先的原则确定；

8.无效投标条款

8.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 投标文件逾期送达的或未送达指定地点的；

(2) 投标文件未按要求密封，经过评标小组合议后可以拒收；

8.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人（或授权委托人）未准时参加会议；

(2)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(3)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(4)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(5)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(6) 投标人超出营业范围投标的；

(7)投标人不能提供招标文件要求的原件或原件经审查不合格；

(8) 其它情形，经评标小组委提出按无效投标处理；

(9)联合体投标未提交联合体协议的；

(10)被暂停营业的；

(11)被暂停或取消投标资格的；

(12)财产被接管或冻结的；

(13)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（14）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（15）招标文件规定的其它无效投标情形。

8.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1) 投标文件正、副本数量不符合要求或正、副本无法区分，经评标小组一致认定对开评标内容有实质性影响；

(2) 投标文件签字、盖章不全，经评标小组一致认定对开评标内容有实质性影响；

(3)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经评标小组一致认定对开评标内容有实质性影响

(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

(5) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;

(6)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

(7)不按评标小组要求澄清、说明或补正的，或者评标小组根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（8）其它情形，经评标小组提出按无效投标处理；

（9）招标文件规定的其它无效投标情形。

8.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3) 投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标小组认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）其它情形，经评标小组提出按无效投标处理；

（6）招标文件规定的其它无效投标情形。

第五章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件 一

（资信证明文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 投标文件一：资信证明文件目录

（1）投标人基本情况表

（2）拟派项目负责人情况表

（3）拟派设计人员情况一览表（格式见附件）。

（4）其他资格审查资料（由以下材料组成）

①法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

②企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

③企业资质证书；

④项目负责人有效身份证、一级注册建筑师证书（另需提供项目负责人在全国建筑市场监管公共服务平台中执业注册信息的网站截图）及高级工程师职称证书；

⑤投标申请人的法定代表人(如委托，则改为委托代理人)和拟派项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（或官网在线打印件），证明文件两个月内有效（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标申请人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

⑥诚信投标承诺书（格式见附件）；

⑦评标办法中要求的相关材料以及投标人认为需要补充的其他材料。

（2）拟派项目负责人情况表

应附项目负责人执业资格证书（职称证书）、身份证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |
|  | 主要工作经历 |
| 时 间 |  | 近三年主要工作业绩及担任的工作 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：      身份证号码：      性别：      年龄：   职务：     _，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人：                 （签章）

年    月     日

或 授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证、法定代表人身份证、

投标人（签章）：

法定代表人（身份证号码）：             （签章）

委托代理人（身份证号码）：

年    月    日

（5）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       （项目名称）        项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形:1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（签章）：              法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

（6）拟组建设计人员情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（项目名称）

投  标  文  件  二

（商务标文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 投标文件二：商务标目录

（1）投标函；

（2）评标办法中要求的相关材料及投标人认为需要补充的其他材料。

（1）投 标 函

致：

1、根据你方招标项目编号为      的                    项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、设计要求及规范和其他有关文件后，我方愿以投标报价                    元，并按上述要求对合同的完成承担全部责任和义务。如我单位中标，我单位将完成本项目的设计和相关服务，质量标准符合招标文件要求。

2、我方承诺：一旦我方获得中标资格，从签订合同之日起     日历天内完成本项目全部设计任务（且满足招标文件对各分项期限的要求），并提交设计图纸和相关经济技术资料，并为今后的施工等项目招标和施工提供技术支持和服务。

3、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

4、我方拟派本项目的项目负责人为：         。

5、我单位承诺在接到贵单位通知后在当日内至现场解决相关问题。

6、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交      元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后       天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

7、我单位提供如下通讯地址：          电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人：                   （签章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或签章）

单位地址：

邮政编码：               电话

传真：

日期：         年           月             日

# 第六章  设计任务书

一、项目概况

详见招标文件正文。

1.3建设地点：

本项目拟建建设用地位于天长市仁和路小学南侧。

1.4主要规划设计条件（暂定，实施后确认）：

容积率：0.8，建筑密度≤30%，绿地率：≥35%，建筑限高：24米。

二、主要设计要求

2.1总体规划设计及建设的原则

2.1.1学校的各类用地（场地）及功能用房的建设指标及建设标准，要严格按照《中小学校设计规范》（GB50099-2011)等标准执行，符合国家及地方有关建筑设计、环保、安全、节能等标准的要求。

2.1.2建设标准要着重立足于满足基本教学的需求；同时兼顾目前国内教学改革及学校建设发展的新趋势，合理为学校未来发展创造条件、预留发展用地。

2.1.3学校的建设，在规划布局、建筑材料、结构形式、建筑节能等方面，要进行优化设计，合理控制工程造价，实现“坚固、耐用、美观”。

2.2设计依据

2.2.1现行的国家及地方相关法律法规、设计规范、技术措施：

《民用建筑设计统一标准》（GB50352)

《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

《中小学校设计规范》（GB50099)

《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793)

《中小学理科实验室装备规范》（JY/T0385)

《学校课桌椅功能尺寸》（GB/T3976)

《国家学校体育卫生条件试行基本标准》（教体艺[2008]5号）

《饮食建筑设计规范》（JGJ64)

《车库建筑设计规范》（JGJ100)

《建筑设计防火规范》（GB50016)

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067)

《建筑抗震设计规范》（GB50011)

《城市抗震防灾规划标准》（GB50413)

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223)

《人民防空工程设计防火规范》（GB50098)

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《海绵城市建设评价标准》（GB/T51345-2018)。

以及其他现行的国家及地方相关法律法规、设计规范规定、技术措施等。

2.2.2建设用地红线图（详见电子附件）

2.3规划及建筑设计要求

2.3.1总体规划布局及建筑设计

2.3.1.1高效节约利用土地

在整个校园的空间布局规划上，要充分的高效节约地利用建设场地。

2.3.1.2合理划分功能分区

教学区、体育运动区、生活区等各功能区，既要分区相对明确、实现“动静分区”，同时各功能分区之间又要交通联系便捷。

2.3.1.3创造公共活动空间

在满足基本教学使用需求的基础上，尽可能为师生创造出各类室外与室内的共享公共活动空间，以满足灵活的教学及校园活动的使用需求。

2.3.1.4创造复合使用功能空间

各建筑单体，尽可能在自身功能得以满足的基础上，考虑综合利用的可能性，尽量创造可以实现复合使用的功能空间。

2.3.1.5便于教学组织及校园管理

教学功能分区的规划布局，要便于分年级（年龄）组织教学，同时结合教学合理组织专业教室的集中与分散。

2.3.1.6满足教学日照要求

建筑规划布局满足相关日照标准要求，创造良好的建筑自然采光条件。

2.3.1.7创造良好的校园风环境

建筑布局应有利于室外行走、活动舒适的场地内风环境，有利于建筑冬季的防风和过渡季、夏季的自然通风。合理规划食堂位置避免排放废气对校园造成不利影响。

2.3.1.8建筑结构设计合理，并为各功能用房创造良好的采光通风条件。

2.3.1.9合理利用地下空间

按照国家及地方相关的规范规定要求，充分考虑地下空间的利用，合理解决停车需求、功能组织及交通联系。

2.3.2校园空间形态设计

2.3.2.1空间形态整合有序。整个校园的空间形态，要尽量整合规整，形成尺度适宜、组织有序的空间序列。合理布置各功能分区的建筑形体，尽量实现开敞通透的校园空间氛围。

2.3.2.2空间形式统一中蕴含变化。校园内的各单体建筑物（构筑物）在体量关系及空间造型上，力求形式语言统一、彼此呼应。	结合不同功能建筑特点，在统一中蕴含变化。	营造特色校园空间文化。本学校的规划设计，要注重校园空间文化氛围的营造，并适当考虑地域性建筑文化融入。建筑外界面色彩、立面材质等考虑体现校园建筑文化。

2.3.3校园交通组织设计

2.3.3.1充分利用周边城市交通条件，合理选择校园主要及次要出入口位置；尽量减少对周边城市交通的不利影响。

2.3.3.2校园内部尽量实现“人车分流”。结合校园总体布局，合理设计广场空间。

2.3.3.3合理考虑教职工机动车交通、后勤车辆交通以及消防车交通的组织，以及学校举办活动等的车辆交通组织。

2.3.3.4合理规划布局地上机动车停车场用地，方便使用并合理设置规模，满足校内机动车停车需求、同时兼顾举办活动等特殊停车需求。

2.3.4建筑防火设计

2.3.4.1建筑防火设计应符合《建筑设计防火规范》（GB50016)的各项相关规定。

2.3.4.2校园内各单体建筑（构筑物）各部位的防火间距满足《建筑设计防火规范》（GB50016)的相关规定。合理设计消防车道与救援入口。

2.3.4.3楼梯和走廊的设置、宽度、位置和形式，应符合安全疏散和国家防火规范要求。同时兼顾教学及生活使用需求。

2.3.5校园安全防护设计

建筑安全防护技术措施应符合国家标准《安全防范工程技术规范》（GB50348)，学校建筑设计应抗震防震，符合《建筑抗震设计规范》（GB50011)、《城市抗震防灾规划标准》（GB50413)及《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223)规定。

2.3.6校园无障碍设计

校园规划布局及建筑设计，按照《无障碍设计规范》（GB50763)进行无障碍设计，创造人性化的室外及室内无障碍通行空间。

2.3.7建筑节能设计及绿色建筑设计

2.3.7.1校园规划布局要充分考虑建筑节能设计要求，各建筑单体采用规整造型、控制体形系数。南向尽量设置大窗以增强自然采光。

2.3.7.2符合国家与地方现行的相关法律法规、设计规范、技术措施等对于建设绿色学校的设计要求。

2.3.8建筑设备设计

2.3.8.1要充分结合校园周边现状及规划的市政条件，并考虑绿色建筑设计的要求，合理确定校园给水排水以及建筑电气的系统形式。

三、设计成果要求

3.1规划方案设计成果要求：

3.1.1设计说明：包括总平面设计说明；建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、道路、场地、园林景观各专业设计说明；主要技术经济指标；工程投资估算等。

结构专业：说明主要结构形式。

各设备专业：说明主要系统形式。

建筑节能设计说明、绿色建筑设计说明：说明主要采用的技术措施。

3.1.2技术图纸：规划总平面图；各主要单体建筑的楼层平面图、立面图及剖面图等。

规划总平面图：标注校园主要出入口位置、各单体建筑名称等。

各主要单体建筑的楼层平面图：标注各主要使用空间的功能名称、各主要使用空间的指标(如食堂餐厅座位数、报告厅座位数)等。

各主要单体建筑的立面图及剖面图：标注建筑层高、建筑总高度、室内外高差、各层楼地面标高等。

3.1.3彩色效果图：整体鸟瞰图（不少于8张）、沿街及各主要单体建筑透视图（不少于8张）。

3.1.4设计分析图：区位及现状图、整体功能布局分析图、分期建设分析图、交通组织分析图、绿化景观分析图、建筑材料分析图、内部功能布局分析图、日照分析图等。绿色建筑文本(不少于 8 本）

四、初步设计成果要求

具体设计范围及设计内容以本工程设计合同为准。设计深度及成果符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）及本工程设计合同的相关要求。按招标人要求提供成果文件。

五、施工图设计成果要求

1、具体设计范围及设计内容以本工程设计合同为准。设计深度及成果符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）及本工程设计合同的相关要求。按招标人要求提供成果文件。

2、设计人提供设计文件及份数：设计成果包括加盖图审合格印章的纸质施工图（含设计变更图）12套，完整的施工图电子版一份，以及国家、省法律、法规要求的设计人应向招标人提供的所有设计成果。

3、招标人可根据项目实际情况对中标人的设计文件等进行调整，最终以调整后的方案出施工图，但设计费用将不做任何调整。

4、设计方案经招标人同意并且必须通过有关部门审核。

5、施工图设计成果必须通过施工图审查中心等相关机构的审核。

六、其他

1、中标人若不具备测绘相应资质的，在征求招标人同意的情况下，可另行委托经招标人认可的具备相应资质的第三方进行服务，其服务费用均包含在总报价中，招标人不再另行支付其他任何费用。

2、中标人若不具备上述相关辅助专业（专项）的设计资质，在征求招标人同意的情况下，可另行委托经招标人认可的具备相应资质的第三方进行设计，其服务费用均包含在总报价中，招标人不再另行支付其他任何费用，中标人不得肢解委托。

3.在招标人实施规划、方案的报批及其他相关部门的报审过程中，中标人须配合招标人在约定的时间内完成各项报审所需的专业图纸及相关报审资料，并配合招标人完成各项政府意见征询、报审及报批工作。

4.中标人需委托具有资质的图审机构对本次招标范围内所有施工图进行图审并完成备案手续，该费用均含在投标人总报价中，招标人将不再支付任何费用。

5.进行相应的设计技术交底，解决施工中的设计技术问题和竣工验收等服务。

6.招标文件规定的工作内容，对照国家法律法规、部门规章和规范性文件、规范规程等要求，己经取消或简化的，经招标人同意，可取消或简化。