天长市大通镇齐庙村兰庄进水渠衬砌工程

招 标 文 件

招   标  人： 天长市大通镇齐庙村民委员会（盖单位章）

招标代理机构：安徽围运工程管理有限公司（盖单位章）

发布日期：2021年9月

# 第一章 项目概况

1、工程名称：天长市大通镇齐庙村兰庄进水渠衬砌工程。

2、招 标 人：天长市大通镇齐庙村民委员会。

联 系 人：周学林；联系电话：13516407855。

3、招标代理机构：安徽围运工程管理有限公司。

地    址：天长市五金机电城10号楼东侧2楼201-203。

联 系 人：黄勇；   联系电话：0550-7816005、18055093175。

4、资金来源：财政资金。

5、工程实施地点：天长市大通镇齐庙村。

6、建设规模：该工程位于齐庙村兰庄组，全长410米，衬砌内径宽0.8米，衬砌内径高1.0米，普通混凝土砖（承重）砌筑24墙，渠底厚0.1米，砼标准C20，具体详见清单。

7、质量要求：必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。

8、计划工期：不高于30个日历天，开工时间由招标人确定。

9、招标范围：同建设规模。

10、标段划分：一个标段。

11、本工程采用合理低价法，招标人设置最高限价。

11.1、本工程招标控制价:274631.29元（保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入；其中，暂列金额 0元，暂估价项目0元，投标人其他费用1500元）。

11.2、本工程最高限价=招标控制价×0.85+投标人其他费用×1.09×0.15=233681.85元（保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。投标人的投标函报价不得高于最高限价。否则投标文件按废标处理。

11.3、本项目为天长市大通镇齐庙村兰庄进水渠衬砌工程，投标人必须自行踏勘现场，对本工程实际情况进一步了解和掌握，以便投标人进行投标报价的决策。投标人在投标时视同已现场勘查。因为投标人未踏勘现场而导致一切损失，由投标人自行承担。请各潜在投标人自行勘察现场后自主确定报价。

12、工程结算价计算方式：本工程采用固定单价合同；合同价款中包括的风险范围：本工程风险范围内的单价及有关费用的报价，不再调整，一次性包干。结算价=中标价±工程变更造价×（1-投标让利幅度）±人工机械费政策性调整±合理工程索赔-暂列金额±暂估价调整±施工技术措施费调整×（1-投标让利幅度）。（投标让利幅度=【1-（中标价-暂列金额和暂估价及其税金）/（控制价-暂列金额和暂估价及其税金）】×100%。

13、招标人保留对工程量清单中的项目内容调整的权力。

# 第二章  投标人须知

# 一、工程概况：

1.建设单位名称：天长市大通镇齐庙村民委员会。

2.工程名称： 天长市大通镇齐庙村兰庄进水渠衬砌工程。

3.工程地点： 天长市大通镇齐庙村。

4.工期：不高于30个日历天，开工时间由招标人确定。

5.招标项目规模：同建设规模。

6.招标项目资金来源：财政资金。

7.质量要求：工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。

8.招标范围：按工程量清单及施工方案中内容。

# 9.踏勘现场：本项目为天长市大通镇齐庙村兰庄进水渠衬砌工程，投标人必须自行踏勘现场，对本工程实际情况进一步了解和掌握，以便投标人进行投标报价的决策。投标人在投标时视同已现场勘查。因为投标人未踏勘现场而导致一切损失，由投标人自行承担。

# 二、报名及招标文件的发布

1、本工程不实行报名。

2、本工程招标文件及清单控制价发布在天长市人民政府网（www.tianchang.gov.cn）政务公开-乡镇政府-大通镇-目录

请各潜在投标人登陆此网页进行相关下载。

三、投标单位须知：

1.投标人资格要求：

1.1投标人必须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质；

1.2项目负责人必须具有在本单位注册的市政工程专业二级建造师及以上资格。

2.本次招标不接受联合体投标。

3.投标人的法定代表人（或委托代理人）必须准时参加开标会议；同时在投标时须提交以下资料（复印件加盖单位公章，开标现场仅需正本一份，密封在一个文件袋内，投标人中标后，在领取中标通知书时需递交与正本完全一致的副本两份，并按要求加盖公章；中标单位领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构）

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；企业资质证书；企业安全生产许可证；

③项目负责人有效身份证；项目负责人建造师注册证书（或建造师电子注册证书打印件）；建造师安全生产考核合格证书；

④投标申请人的项目负责人（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续三个月的养老保险证明（或官网在线打印件），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；

⑤投标函；

⑥诚信投标承诺书；

⑦工程量清单报价书。

### 注：1、投标人的法定代表人或其委托人必须到场，未能到场按废标处理。

2、凡投标人在开标现场未提供上述任何一项材料（复印件加盖公章）的，投标文件审查将按不合格处理。

### 4.投标文件的编制

4.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

4.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4.3投标文件应用均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

5.投标保证金交纳

5.1投标保证金金额：4000元；

5.2各投标人将投标保证金装于密封袋或信封内，并密封完整，在密封袋上注明金额、投标单位名称。开标时现场递交，开标结束后退还未中标人的投标保证金。中标人的投标保证金自动转为履约保证金（多退少补）。

四、工程量清单

1、规范及定额：

（1) 2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》；

（2）2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

（3） 2018版《安徽省建设工程计价定额(共用册）》；

（4） 2018版《安徽省建筑工程计价定额》；

（5） 2018版《安徽省装饰装修工程计价定额》；

（6）2018版《安徽省安装工程计价定额》；

（7）2018版《安徽省市政工程计价定额》；

（8）2018版《安徽省园林绿化工程计价定额》；

（9）2018版《安徽省市政工程计价定额》；

（10）2018版《安徽省仿古建筑工程计价定额》；

（11）2018版《安徽省建设工程费用定额》；

（12）省、市截止2021年10月的有关政策性文件。

2、材料价格按《滁州市工程造价信息》（2021年第9期）中的价格信息执行。

3、本工程暂估价 0元，暂列金额 0 元。

五、评标办法

1.评标小组对投标人的投标文件进行符合性评审,评审标准按下列内容执行：

1.1评标小组依据上述标准对投标文件进行符合性评审，有一项不符合评审标准的，作废标处理。

①投标函必须有法定代表人或其委托代理人签字并加盖本单位公章；

②投标文件格式必须符合招标文件规定的格式；

③投标文件中出现与本工程无关内容的；

④投标文件中工程量清单报价书封面相应位置必须加盖本单位公章；

⑤投标文件中的工期和工程质量必须符合招标文件规定；

⑥投标文件中已标价的工程量清单必须符合本工程“工程量清单”给出范围及数量；

⑦投标报价不得高于或等于最高限价；

⑧投标人不得擅自改变暂列金额和暂估价进行报价的。

⑨所报综合单价不得高于控制价综合单价，否则，投标文件作废标处理。

1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4)当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

1.3工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标担保。

(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

(2)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3)当单价与数量的乘积与合价(金额)虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

1.4其他废标条款

（1）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（3）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（5）投标人拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的。

（6）法律、法规及本招标公告中规定的其他情形。

2.本工程设有最高限价，投标人报价不得高于最高限价，否则，投标文件按不合格处理。

3.本工程采用合理低价中标法。

3.1评标基准价的计算（计算结果均保留小数点后2位，小数点后第3位四舍五入）：

3.1.1按招标文件规定被评标委员会宣布为废标的投标文件除外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值（计算结果均保留小数点后2位，小数点后第3位四舍五入）即为评标基准值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于或等于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

3.1.2如果投标人认为评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变。

3.2评标小组依据下列原则来确定中标候选人

①若有效投标报价中有等于评标基准值的，直接确定为第一中标候选人，有效投标报价中最接近且低于评标基准值的为第二中标候选人，有效投标报价中第二接近且低于评标基准值的为第三中标候选人；

②若有效投标报价中没有等于评标基准值的，以有效投标报价中最接近且低于评标基准值的为第一中标候选人，有效投标报价中第二接近且低于评标基准值的为第二中标候选人，有效投标报价中第三接近且低于评标基准值的为第三中标候选人；

③只有在投标报价不高于评标基准值的投标人排名全部结束后，才紧接着按顺序排投标报价高于评标基准值的投标人名次，其排名方法按投标人的投标报价由低到高顺序依次排名。

④以上在确定中标候选人排名顺序中，当出现两个或两个以上投标人投标总报价完全相同时，其在相应位置排名的先后顺序由招标人现场抽签确定。

⑤如投标文件评审合格的投标人只有一家时，直接确定为第一中标候选人。

六.合同（参考）

（合同编号：2021xxx）

天长市农村公益事业财政奖补项目承包合同书

订立合同双方：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）

为确保我村农村公益事业项目按质按量如期完工，经双方协商一致，签订本合同：

- 农村公益事业财政奖补项目

- 项目名称：

- 项目建设内容：该工程位于齐庙村兰庄组，全长410米，衬砌内径宽0.8米，衬砌内径高1.0米，普通混凝土砖（承重）砌筑24墙，渠底厚0.1米，砼标准C20，具体详见清单。

3、工程质量要求：按招标文件要求的标准及要求施工

4、开工时间：

5、竣工时间：

6、质量保证期：

7、合同价款：

- 双方权利与责任

1、施工期间所有安全事项一律由乙方负责，与甲方无关。

2、甲方（或甲方委托人）有权对乙方在施工过程中存在的标准质量问题提出

要求，乙方必须无条件服从，否则由此产生的一切损失由乙方自行承担。

3、甲方有义务负责协调乙方在施工期间因施工所产生的矛盾纠纷。

第三条  质量与验收

1、质量检查。乙方应按要求施工，随时接受甲方监督检查。

2、竣工验收。工程竣工后，乙方提出验收申请，甲方由验收小组按协议条

款约定的日期进行质量验收。工程质量符合规范要求，甲方验收小组在验收表上签署意见并签名。

第四条  价款支付方式

1、合同价款。合同价款在协议条款内约定后，任何一方不得擅自改变。

2、竣工结算。本次工程采取垫资的方式。工程完工经工程监理部门、村委会、镇相关部门验合格凭税票付给合同价款50%，并退还履约保证金；通过审计后，凭税票付至审计价的90%，余款10%作为质量保证金，质量保证金在工竣工验收合格满1年后无息退还）

3、质量保证金。乙方在质量保证期内承诺及时维修，乙方违约则甲方可以扣除保证金。

第五条  违约责任

甲方如延期付款，甲方按月0.75%给付利息。乙方：工期每超过一天，甲方将扣除工程款300元，直至扣完为止；开工时间以监理开工令要求时间为准。

第六条  本协议未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

第七条  本协议经双方签字盖章后生效，一式五份，甲乙双方各执二份，招标一份存档，双方应共同遵守。

第八条  其他补充条款：

1、本合同价款采用固定单价合同

2、本合同单价系承包人投标时所填报的中标单价，结算时不得调整。施工期间所有的价格波动风险由承包人自行承担。承包人不得以任何理由提出追加变更价款或调整费用。

3、结算价=中标价±工程量变更造价×（1-投标让利幅度）±人工机械费政策性调整±可调价材料价格调整±合理工程索赔－暂列金额±暂估价调整±施工技术措施费调整×（1-投标让利幅度）。（投标让利幅度=（1-中标价/控制价）×100%，中标价和控制价均不含暂列金额和暂估价部分）

4、市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整

- 本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

双方签字（盖章）

甲方：

甲方代表:             住址：         电话：

乙方：

乙方代表:             住址：        电话：

合同签订日期：___________签约地点：___________

# 七、有关计划时间安排

| 1 | 招标文件发布时间 | 2021年9月30日 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 答疑材料 | 投标人对招标文件或清单控制价有疑问，于2021年10月3日将疑问发送至有限ahwy2020@163.com或致电18055093175，否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。招标人（或其委托的招标代理机构）可以修改、补充招标文件，并将于2021年10月4日在天长市人民政府网（www.tianchang.gov.cn）政务公开-乡镇政府-大通镇-目录发布修改、补充公告，请各位投标人注意查看有关公告内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 3 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘。 |
| 4 | 评标小组的组建 | 评标小组构成：由招标领导小组组成 |
| 5 | 开标程序 | ①开标会议由招标代理机构： 安徽围运工程管理有限公司主持； ②由招标人在检查投标人依次交纳投标保证金情况； ③由投标人代表检查投标文件的密封情况； ④招标人对各投标人的法定代表人（或委托代理人）到场情况进行确认； ⑤由主持人当众拆封投标人的投标文件，宣读投标人名称、投标报价和及投标函中的其他主要内容； ⑥由评标小组审查各投标人投标文件内容； ⑦计算中标结果并宣布中标候选人情况。 |
| 6 | 投标文件递交时间、截止时间、递交地点 | 收件人：代理机构工作人员 投标文件提交时间：2021年10月12日14时30分至15时00分 投标文件提交截止时间：2021年10月12日15时00分，逾期送达的投标文件将被拒绝。 地点：天长市大通镇司法所二楼会议室 |
| 7 | 开标时间、地点 | 时间：2021年10月12日15时00分 地点：天长市大通镇司法所二楼会议室 |
| 8 | 投标人到场情况及方案 | 到投标截止时间止，投标人少于3个的，招标人将依法重新组织招标。 |
| 9 | 中标通知书发放 | ①公示结束后，无任何异议，由招标代理机构发放本工程中标通知书； ②本工程中标通知书内由招标人和招标代理机构进行盖章确认； ③中标通知书一式三份，招标人一份、招标代理机构一份、中标单位一份，均具有同等效力。 |
| 10 | 履约保证金 | 履约保证金为中标价的10%，在确定为中标人后7日内必须将履约保证金缴纳到位，否则招标人有权取消中标人的中标资格，并没收投标保证金。 |
| 11 | 公 示 | 中标候选人确定后，公示3天。 |
| 12 | 其他说明 | 1、中标单位必须在公示期结束后的第一天立即与招标人对接相关事项，并安排施工队伍在2天内进场施工；否则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。 2、中标单位在安排施工队伍进场施工之前，安排相关人员办事中标后续事项，向招标人交纳履约保证金。 3、中标单位在中标通知书发出7日内与招标人签订合同并在五个工作日内将合同送至招标人备案后，退还中标人的投标保证金。逾期未能签订合同经招标人催促后仍不签订合同，视为无故放弃本项目中标。招标人有权扣除中标人履约保证金并重新指定其他中标人。 |
| 13 | 招标代理费及其他费用 | ①招标人与招标代理机构约定：本工程代理费合计1500元，由中标单位在领取中标通知书时向代理机构一次性交纳。 ②本项目招标文件费100元/份，由投标单位在递交投标文件时缴纳，售后不退。 |
| 14 | 对参加开标的投标人的要求 | 受疫情影响，请各投标人法定代表人或授权委托代理人进入开标现场应全程佩戴口罩并与他人保持社交距离，配合代理机构人员进行体温测量、查验“健康码”等检查工作。 根据疫情防控要求，如果参与投标投标人超过规定数量，本工程将不组织现场开标程序，投标人提交投标文件并登记后需离场，由代理公司组织不见面开标程序，具体事宜由代理公司根据现场情况组织。 |

第三章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 目录

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；企业资质证书；企业安全生产许可证；

③项目负责人有效身份证；项目负责人建造师注册证书（或建造师电子注册证书打印件）；建造师安全生产考核合格证书；

④投标申请人的项目负责人（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续三个月的养老保险证明（或官网在线打印件），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；

⑤投标函；

⑥诚信投标承诺书；

⑦工程量清单报价书。

### （1）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

附身份证复印件

（1）授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加     招标人    的                 工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

附被委托人身份证复印件

### （2）投 标 函

致：        （招标人）

1、根据你方                 工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币

（大写）        (¥           元)（报价精确至小数点后两位，第三位四舍五入）的投标总报价（含人工费调整）承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所

有条款。

- 一旦我方中标，我方保证在      个日历天（工期）内完成本合同的施工，工程质量达到  合格  标准，并移交整个工程。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交    元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后 7天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交中标价×10%元作为履约担保。

投标人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

电话：

日期：          年         月             日

### （3）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并没收其履约保证金；

九、保证企业2017年至今无拖欠农民工工资行为及处罚记录、无质量事故，无行贿犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十一、如我公司中标，保证在签订施工合同前严格按照建政﹝2012﹞255号文件、建政﹝2012﹞254号文件的要求办理“一卡通”手续；

十二、保证企业的资质证书原件或其复印件加盖公章是真实的，如有造假，愿意接受所有人的监督和任何处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

### （4）工程量清单报价书（参考格式）

（项目名称）

工 程 量 清 单 报 价 表

投   标    人:	　                             	(单位盖章)

法 定 代 表 人:	                            	(签字盖章)

编  制  时  间: