天长市新白塔河支流治理工程勘察设计项目

招 标 文 件

招标人：天长市水利局

招标代理机构：安徽永信工程咨询有限公司

发布日期：2022年9月

目录

一、工程概况	3

二、投标人须知	3

1、投标人资格要求	3

2、投标保证金	4

3、投标文件的组成	4

4、投标文件的编制	4

5、投标文件的密封和标记	4

6、对参加开标的投标人的要求	4

7、评标办法	4

8、定标	6

9、履约保证金	6

10、付款方式	6

11、无效投标条款	6

12、其他事项	7

三、 工作内容及要求	7

四、有关计划时间安排	7

五、投标文件格式	9

投标文件：目录	10

（1）法定代表人身份证明	11

（1）授权委托书	12

（2）投 标 函	13

# 一、工程概况

1、建设单位名称：天长市水利局

联系人：梁松     联系电话：0550-7043729

2、代理机构：安徽永信工程咨询有限公司

地  址：安徽省天长市天康大道北侧天天玩商务楼西栋五楼

联系人：查士平     联系电话：0550-7306869、18755093216

3、项目名称：天长市新白塔河支流治理工程勘察设计项目

4、项目地点：天长市

5、招标项目规模：工程建设总投资约1000万元,主要建设内容：新上泊湖排涝站改造，排涝大沟、进水池、引水涵洞清淤疏浚，新建沂湖翻板闸，新建万寿镇白塔河排涝站等。

6、质量要求：设计成果必须满足国家现行相关规范要求；按招标人的要求进行设计，并确保通过各层次审查。

7、招标项目内容：本项目的工程测绘、工程勘察、初步设计报告、项目的设计概算编制、施工图设计等技术服务及相应后续服务等工作。具体见“工作内容及要求”。

8、计划工期(服务期)：不高于60个日历天。

9、标段划分：一个标段。

10、招标项目资金来源：政府资金

11、本项目采用合理低价法，本项目设有最高限价为：费率为4.5%，投标人的投标报价不得高于最高限价，否则，投标文件作无效投标处理。

注：本工程勘察设计总费用=勘察设计中标费率*批复概算的一至四项的总投资额,中标后的勘察设计费率一律不做调整。（费率报价为百分号前面的费率数精确小数点后两位有效数字，即*.**%。）

# 二、投标人须知

### 1、投标人资格要求

1.1、投标人需同时具备以下资质：

（1）设计资质：具有水利行业设计乙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。

（2）勘察资质：工程勘察专业（岩土工程勘察、工程测量）乙级及以上资质或工程勘察综合甲级资质。

1.2、项目负责人要求：项目负责人具有水利相关专业高级工程师职称。

1.3、本项目不接受联合体。

### 2、投标保证金：

（1）投标保证金的金额：8000元

保证金的形式：保证金须从投标人账户（子公司及他人账户均无效）转入下列账户；不受理银行汇票、本票。付款人的账户名称须与投标人名称一致。

收款单位：安徽永信工程咨询有限公司

开户银行：安徽天长农村商业银行

银行账号：20010015290066600000016

交纳保证金时须在交易附言中注明：“新白塔河支流治理工程勘察设计投标保证金”。

交纳时间：2022年9月20日15：00前交纳完毕，以资金到帐时间为确认时间。

各投标人请严格按照招标文件载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时将无法查询保证金是否到账，导致投标文件被拒绝！

中标公示结束后退还未中标单位投标保证金。中标人依据履约保证金缴纳凭证复印件（加盖招标人公章）送至代理机构处核实后，领取中标通知书并退还投标保证金。

凡是投标人未交纳投标保证金的，该投标人投标文件将拒绝。凡交纳了投标保证金的投标人，视为全部认可本项目招标文件内容，非因不可抗力不提交投标文件、不提交评审证件的，视为干扰招投标秩序，其投标保证金不予退还，并列入不诚信企业黑名单。

（2）本工程履约保证金=中标价×2%，中标人在签订合同前交纳；设计成果完成验收合格无息退还。

中标人缴纳履约保证金时间在中标候选人公示3日后，无异议的；24小时内必须完成缴纳履约保证金相关手续，节假日顺延。如无故逾期未缴纳履约保证金的，则不退还投标保证金，同时取消其中标资格。招标人有权按招标文件约定顺延下一位为中标人。如遇不可抗力的原因应提前与招标单位取得联系方可延缓缴纳。

### 3、投标文件的组成

投标文件由报价文件组成：

3.1.1报价文件部分

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；企业资质证书；

③项目负责人有效身份证；项目负责人职称证书；

④拟派项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续三个月的养老保险证明（或官网在线打印件），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；

⑤投标函；

⑥服务承诺书。

### 4、投标文件的编制

（1）投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

（3）投标文件应用均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并由投标人的法定代表人签字或盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人签字确认。

（4）投标文件中的授权书、投标函、服务承诺书应当在格式文本要求的相应位置签字、盖章，否则，投标文件作无效投标处理。

### 5、投标文件的密封和标记

报价文件应密封提交，密封袋上应写明：项目名称、投标人名称等。

### 6、对参加开标的投标人的要求

受疫情影响，投标人在规定时间内提交投标文件即可离场，不强制要求投标人的法定代表人或授权委托代理人必须参加开标。若参加则到场人员须做好疫情防护措施，进入开标现场须携带48小时内核酸检测阴性证明、健康码绿码，全程佩戴口罩并与他人保持社交距离，审查符合要求方可进场。

### 7、评标办法

本次评标采用合理低价法。

招标人设置最高限价，投标人的投标报价不得高于最高限价的，否则投标文件作无效投标处理。

（1）报价文件评审：只有资格审查合格的投标才能够进入本阶段评审。

形式性评审标准：见报价文件评审表。

响应性评审标准：见报价文件评审表。

评标小组依据上述标准对报价文件进行评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

评标小组审查报价文件，审核并确认评审结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正。

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

报价文件评审表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标文件格式 | 符合 “投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价 |
| 2 | 响应性评审标准 | 工期、工程质量、投标有效期、投标保证金 | 符合本招标文件规定 |
|  |  | 投标报价或修正后投标报价 | 不高于最高投标限价 |
| 3 | 中标候选人确定 | （1）评标基准值（F值） ①通过详细评审的有效投标人<10家时，F值为通过详细评审的所有有效投标人投标报价的算术平均值； ②通过详细评审的有效投标人≥10家<20家时，F值为通过详细评审的所有有效投标人报价中去掉2个最高价和2个最低价后剩余有效投标报价的算术平均值。 ③通过详细评审的有效投标人≥20家<30家时，F值为通过详细评审的所有有效投标人报价中依次去掉4个最高价、4个最低价后剩余有效投标报价的算术平均值。 ④通过详细评审的有效投标人≥30家，F值为通过详细评审的所有有效投标人报价中依次去掉6个最高价、6个最低价后剩余有效投标报价的算术平均值。 （2）中标候选人排序 所有通过详细评审的有效投标人的投标总报价与评标基准值（F值）相比。 ①投标人的报价有等于评标基准值的，则按下面规则排序： 确定报价等于评标基准值的投标人为第一中标候选人。 投标人的报价最接近且不高于评标基准值的为第二中标候选人，投标人的报价其次接近且不高于评标基准值的为第三中标候选人…依此类推； 只有在报价不高于评标基准值的投标人排名全部结束后，才紧接着按顺序排报价高于评标基准值的投标人名次，其排名方法按投标人的报价由低到高顺序依次排名。 ②投标人的报价均不等于评标基准值，则按下面规则排序： 投标人的报价最接近且不高于评标基准值的为第一中标候选人，投标人的报价其次接近且不高于评标基准值的为第二中标候选人…依此类推； 只有在报价不高于评标基准值的投标人排名全部结束后，才紧接着按顺序排报价高于评标基准值的投标人名次，其排名方法按投标人的报价由低到高顺序依次排名。 以上在确定中标候选人排名顺序中，当出现投标人报价完全相同时，其在相应位置排名的先后顺序由招标人现场抽签确定。 （3）由招标代理机构工作人员计算，评标小组审核。 |

### 8、定标

招标人公示中标候选人3天后，无异议的，将确定第一中标候选人为中标人。

### 9、履约保证金：

履约保证金=中标价的2%

### 10、付款方式

（1）本工程不设预付款；

（2）设计成果完成并通过审查后付合同价款的70%，余款于工程竣工验收合格后付清。

### 11、无效投标条款

投标人有下列情形之一的，详细评审后其投标作无效投标处理

（1）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（3）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（4）同一投标人提交两个以上不同投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（5）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（6）详细评审标准中有任何一项不能通过评审的。

（7）投标人拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的，或评标小组根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（8）若不同投标人的投标报价完全一致或投标报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标，其投标文件作无效投标处理，并依法给予处罚。

（9）法律、法规及本招标文件中规定的其他情形。

### 12、其他事项

（1）本工程招标代理费3000元。

（2）专家评审费按实际发生支付。

以上费用由中标人在领取中标通知书前支付给代理公司。

# 工作内容及要求

1、项目背景：

老白塔河既承担着防洪的重要功能，也是水资源和水环境的重要载体，与群众生产生活和社会经济发展密切相关。但近年来老白塔河水系连通不畅、水环境恶化，干旱年份农田灌溉引水困难。为此，天长市委、市政府提出以新白塔河作为水源点，建设老白塔河换水工程，以解决老白塔河缺水问题和水环境生态保护问题。

2、项目概况: 工程主要建设内容：新上泊湖排涝站改造，排涝大沟、进水池、引水涵洞清淤疏浚，新建沂湖翻板闸，新建万寿镇白塔河排涝站。

3、设计要求：

（1）本次招标范围包括项目工程测绘、工程勘察、初步设计报告、项目的设计概算编制、施工图设计等与本项目相关的一切工作内容。

（2）施工图设计后续服务（含技术服务）：

①设计过程中配合与协调；

②若图纸需要变更应及时提供服务；

（3）提交给招标人的成果文件：初步设计、项目的设计概算报告、施工图等成果文件纸质一式六份，电子版（包含所有成果文件）一套。

5、（勘察）设计依据：

工程设计应遵守国家有关法律法规，必须符合工程建设强制性标准，且标准和内容必须按照本工程项目的有关要求。

6、质量要求：设计成果必须满足国家现行相关规范要求；按招标人的要求进行设计，并确保通过各层次审查。

7、设计周期：自合同签订之日起不超过60个日历天。

8、投标人报价时应充分考虑以下因素：初步设计、施工图、设计变更（如有）、咨询评估（如有）等专项审查会会务费及专家劳务费等全部相关费用以及为完成本项目设计内容所必须开展的相关勘测费用。

# 四、有关计划时间安排

| 1 | 文件发布时间 | 2022年9月13日 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 答疑材料 | 2022年9月13日至2022年9月15日各潜在投标人可提出疑问，疑问可以以书面形式递交到招标人处或代理公司，也可以以电子邮件的方式发送到ahyxgczx@163.com（代理机构邮箱）。 2022年9月16日招标人(或其委托的招标代理机构)对投标人在上述规定的时间内提出的疑问做出澄清，并在天长市政府网站水利局信息公开栏中公布，请各潜在投标人注意查看有关公告内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 3 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘。 |
| 4 | 开标程序 | 1、主持人宣布开标会开始； 2、招标人对各投标人资格审查进行审验。 3、工作人员当众宣读资格审查合格投标人的投标报价和投标文件的其他主要内容； 4、对报价文件进行审核，宣布合格投标人。 5、计算评标基准值，确定中标候选人。 |
| 5 | 投标文件递交时间、截止时间、递交地点 | 投标文件提交时间：2022年9月20日14时30分 投标文件截止时间：2022年9月20日15时00分 逾期送达的投标文件将被拒绝。 投标文件提交地点：天长市水利局三楼 受疫情影响，投标人在规定时间内提交投标文件即可离场，不强制要求投标人的法定代表人或授权委托代理人必须参加开标。若参加则到场人员须做好疫情防护措施，进入开标现场须携带48小时内核酸检测阴性证明、健康码绿码，全程佩戴口罩并与他人保持社交距离，审查符合要求方可进场。 |
| 6 | 开标时间、地点 | 时间：同投标文件提交截止时间。 地点：同投标文件提交地点。 |
| 7 | 投标人到场情况及方案 | 到投标截止时间止，投标人少于3个的，招标人将重新组织招标。 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本一份。 （投标人中标后，在领取中标通知书时需递交与正本完全一致的副本两份，并按要求加盖公章；中标单位领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构） |

# 五、投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年        月        日

## 投标文件：目录

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；企业资质证书；

③项目负责人有效身份证；项目负责人职称证书；

④拟派项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续三个月的养老保险证明（或官网在线打印件），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；

⑤投标函；

⑥服务承诺书。

### （1）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

附身份证复印件

### （2）授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加     招标人    的                 工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

附身份证复印件

### （3）投 标 函

天长市水利局：

1．我方已仔细研究了                                   （项目名称）招标文件的全部内容，提出的工程(勘察)设计投标报价为：工程(勘察)设计费为本项目批复概算的一至四项总投资额的    ％（费率报价），工作周期       日历天，按合同约定实施和完成本项目工作，符合国家相关专业规定的标准。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺招标文件规定的期限内完成招标文件所要求的服务内容。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5、我单位提供如下通讯地址：        电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要送达至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

（4）服务承诺书

致：               （招标人）：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。 若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

投标人名称：                          （盖单位章）

投标单位法定代表人或授权代表：                  (签字或盖章)

日    期：        年      月      日