天长市时湾水库除险加固工程跟踪审计标（二次发布）

招 标 文 件

招标人：天长市水利局、天长市中型水库除险加固工程建设管理处

招标代理机构：国华工程科技（集团）有限责任公司

发布日期：2024年3月

## 第一章 招标公告

###### 招标条件

本招标项目名称为 天长市时湾水库除险加固工程跟踪审计标（二次发布），招标人为 天长市水利局、天长市中型水库除险加固工程建设管理处  ，建设资金 财政资金 ，项目已具备招标条件。

###### 项目概况与招标范围

2.1 本项目招标地点: 天长市。

2.2 项目规模：本项目为天长市时湾水库除险加固工程跟踪审计标（二次发布），主要建设内容为：主坝防浪墙破损段拆除重建及缺口部位封闭，下游坡损坏段贴坡反滤及固脚恢复重建，上游坡开裂护坡修复；主坝北坝头封闭，南副坝加高；正常溢洪道下游泄槽段、消力池及海漫段拆除重建；非常溢洪道改建；电气及金属结构设备更新改造；增设白蚁防治监测设施；更新、维修管理设施；更新改造安全监测设施、信息化管理系统等。具体内容详见本工程施工图纸、工程量清单及交易文件。跟踪审计费用约14万元。

2.3招标项目内容：完成施工阶段全过程工程造价控制。

2.4服务期：360日历天（同实际施工工期）。

2.5 资金来源：财政资金。

2.6 标段划分:一个标段。

2.7质量要求：工程造价咨询成果文件质量符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)标准和造价行业规定及造价服务合同约定。

###### 投标人资格要求

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2投标人拟派项目负责人须具备一级造价工程师（水利工程）或水利工程造价工程师注册证书，并在投标人所在单位注册。

3.3本次招标不接受联合体投标。

###### 招标文件的获取时间及方式

本工程现拟公开招标，在天长市人民政府网（www.tianchang.gov.cn）-政府信息公开目录-市政府部门信息公开目录-天长市水利局目录公开网址自行下载（https://www.tianchang.gov.cn/public/column/161054594?type=4&action=list&nav=3）。

###### 投标文件的递交

投标文件提交时间：2024年03月22 日09 时 00 分

投标文件提交截止时间：2024年03月22 日09 时 30 分

逾期送达的投标文件将被拒绝。

地点：天长市水利局三楼会议室

6.联系方式

招标人：天长市水利局、天长市中型水库除险加固工程建设管理处

地  址：天长市建设西路二招院内

联系人：陶芝霖

电  话:  0550-7021275

招标代理机构：国华工程科技（集团）有限责任公司

地  址：天长市仁和南路天然居南二楼1-6号

联系人：佟义云

电  话：0550-7526111-802，13309602109

第二章 工程概况

# 一、工程概况

1、建设单位名称：天长市中型水库除险加固工程建设管理处

2、项目名称：天长市时湾水库除险加固工程跟踪审计标（二次发布）

3、项目地点：天长市。

4、项目规模：主要建设内容为：主坝防浪墙破损段拆除重建及缺口部位封闭，下游坡损坏段贴坡反滤及固脚恢复重建，上游坡开裂护坡修复；主坝北坝头封闭，南副坝加高；正常溢洪道下游泄槽段、消力池及海漫段拆除重建；非常溢洪道改建；电气及金属结构设备更新改造；增设白蚁防治监测设施；更新、维修管理设施；更新改造安全监测设施、信息化管理系统等。具体内容详见本工程施工图纸、工程量清单及交易文件。跟踪审计费用约14万元。

5、质量要求：工程造价咨询成果文件质量符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC7-2012)标准和造价行业规定及造价服务合同约定。

6、招标项目内容：完成施工阶段全过程工程造价控制。

7、服务期：360日历天（同实际施工工期）。

8、标段划分：一个标段。

9、招标项目资金来源：财政资金

10、本工程采用经评审最低价法，招标人设置最高限价14万元，投标人的投标报价不得高于最高限价，否则，投标文件作无效投标处理。

第三章 投标人须知

### 1、投标人资格要求

1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.2投标人拟派项目负责人须具备一级造价工程师（水利工程）或水利工程造价工程师注册证书，并在投标人所在单位注册。

1.3本次招标不接受联合体投标。

### 2、投标保证金

（1）投标保证金的金额：不要求。

### 3、投标文件的组成

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)；

②具有独立承担民事责任的能力：

投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；

③项目负责人有效身份证、资格证书；

④投标申请人拟派项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续三个月的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件近两个月内有效），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；

⑤诚信投标承诺书；

⑥服务承诺书

⑦投标函；

### 4、投标文件的编制

（1）投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

（3）投标文件均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

（4）投标文件应当在授权委托书等格式文本要求的相应位置签字或盖章，其余所有页均需加盖公章。

（5）投标文件中的授权委托书、投标函、诚信承诺书应当在格式文本要求的相应位置签字或盖章，否则，投标文件作无效标处理。

（6）投标文件为正本一份，副本两份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。

（7）正本、副本均须分别装订成册。

### 5、投标文件的密封和标记

（1）投标文件的装订成册并密封提交。

（2）投标文件密封袋上应写明：项目名称、投标人名称、标书名称等。

### 6、对参加开标的投标人的要求

（1）投标人的法定代表人（或委托代理人）必须准时参加开标会议。

（2）在开标会现场，由招标人先对各投标人法定代表人（或委托代理人）到场情况进行确认，未按规定到场的，将被判定为资格审查不合格。

### 7、评标办法

- 资格评审：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验标书（复印件需加盖公章）。 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的 能力 | 检验标书： 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 |
|  |  | (3)项目负责人有效身份证、资格证书 | 检验标书（复印件需加盖公章）。 |
|  |  | （4）投标申请人拟派项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续三个月的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件近两个月内有效），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明 | 检验标书（复印件需加盖公章）。 |
|  |  | （5）诚信投标承诺书 | 检验标书 |
|  |  | （6）服务承诺书 | 检验标书 |

（2）投标文件评审：只有资格审查合格的投标才能够进入本阶段评审。

形式性评审标准：见投标文件评审表。

响应性评审标准：见投标文件评审表。

评标小组依据上述标准对投标文件进行评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

评标小组审查投标文件，审核并确认评审结果，包括工程投标报价的校核、审查全部数据计算的正确性、分析各种费用构成的合理性和正确性等内容，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标小组按以下原则对投标报价进行修正。

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

投标文件评审表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标文件格式 | 符合 “投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价 |
| 2 | 响应性评审标准 | 工期、质量、投标有效期 | 符合本招标文件规定 |
|  |  | 投标报价或修正后投标报价 | 不高于最高投标限价 |

（3）确定中标候选人：推荐中标候选人数3名。根据各投标人所报价的高低决定中标候选人排序，投标人所报价最低的为第一中标候选人，投标人所报价次低的为第二中标候选人，依此类推。投标人的报价相同时，由招标人现场抽签决定排序。

### 8、定标

（1）招标人公示中标候选人结束后，无异议的，将确定第一中标候选人为中标人。

（2）第一中标候选人出现法定的不能签订合同的情况时，招标人可确定第二中标候选人为中标人。

### 9、履约保证金

本项目不设置履约保证金。

### 10、付款方式

（1）本工程不设预付款；

（2）工程竣工验收合格后一次性付清合同价款。

### 11、无效投标条款

投标人有下列情形之一的，详细评审后其投标作无效投标处理

（1）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（3）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（4）同一投标人提交两个以上不同投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（5）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（6）详细评审标准中有任何一项不能通过评审的。

（7）投标人拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的，或评标小组根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（8）若不同投标人的投标报价完全一致或投标报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标，其投标文件作无效投标处理，并依法给予处罚。

（9）法律、法规及本招标文件中规定的其他情形。

### 12、其他事项

本项目招标代理费3500元，由中标人在领取中标通知书前支付给代理公司。

# 第四章 采购内容及需求

一、项目概况

本项目为天长市时湾水库除险加固工程跟踪审计标（二次发布），主要建设内容为：主坝防浪墙破损段拆除重建及缺口部位封闭，下游坡损坏段贴坡反滤及固脚恢复重建，上游坡开裂护坡修复；主坝北坝头封闭，南副坝加高；正常溢洪道下游泄槽段、消力池及海漫段拆除重建；非常溢洪道改建；电气及金属结构设备更新改造；增设白蚁防治监测设施；更新、维修管理设施；更新改造安全监测设施、信息化管理系统等。具体以施工标实际施工图纸为准。

二、服务内容

施工阶段全过程工程造价控制，包括但不限于：

（1）根据施工承包合同价、进度计划、编制工程用款计划书；

（2）制定造价控制的实施细则，确定控制目标；

（3）参与工程造价控制的有关会议；

（4）负责对施工单位上报的已完成工作量月报进行审核，并提供当月付款建议书；

（5）承发包双方提出索赔时，为委托方提供咨询意见；

（6）协助业主及时审核设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标；

（7）及时核定分阶段完工的分部工程结算，提供完整的工程结算审核报告;

（8）土方报告（原始测量、完成测量、土方计算）提供合法有效的测量报告;

（9）其他与工程造价控制相关的工作。

三、现场人员要求：

1、跟踪审计项目组人员配备满足下列要求的项目组成员（不得少于 5 人）：

（1）项目负责人 1 名，具有注册在投标单位的水利工程专业一级造价师证书；

（2）专职人员不少于 4 名：

水利工程专业二级及以上造价师 2 名

土建工程专业二级及以上造价师 1 名

安装工程专业二级及以上造价师 1 名

注：上述第（1）项、第（2）项人员均不得兼任。

2、项目组成员非特殊原因一律不得更换，确需更换的必须经采购人认可，更换人员

的条件必须高于或等同于原先人员的资历。

3、以上人员配备为最低配备标准要求，在后期项目实施过程中，项目单位可根据施

工现场情况增加或调整人员数量和相关专业，费用不予调整。

4、为本项目服务而配置的办公设备、场所及驻点期间产生的所有费用等均由中标单位自行承担。

5、本项目所有违约罚款，须以现金形式缴纳至招标人指定账户。

四、服务要求：

1.严格执行滁州市建设工程项目全过程跟踪审计管理办法；

2.实行定期、分段报告制度。乙方应及时提交项目前期资料审核结果、跟踪（结算）

审计月报、竣工结算审核报告；

3.加强对项目变更事项的合理性、经济性审核。对涉及工程造价的事项（如工程变更

事项和设备、材料询价采购等），由甲方审计部门通知乙方参加，如遇特殊、紧急情况的

乙方参加前须及时报告甲方，否则项目竣工结算不予审核备案，由此造成的后果由乙方承

担；

4.协助甲方完成项目投资控制的各项工作，接受甲方的项目现场管理。

五、其他要求：

1、报价应当包括完成本项目所述的服务项目内容所需的全部费用，即按采购人要求完

成服务的价格，包括但不限于人员工资福利、办公费、差旅费、培训费、交通费、保险费、

通信费、税金、管理费、利润等完成本项目的一切费用(包括不可预见费用)和市场风险。

最终报价除合同条款另有规定外，不得进行调整。

2、天长市时湾水库除险加固工程监理单位、施工单位、工程量清单及最高投标限

价编制单位不得参加本项目投标。

第五章 有关计划时间安排

| 1 | 文件发布时间 | 2024年 3 月15 日 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 答疑材料 | 2024年03月17日至2024年03月18日各潜在投标人可提出疑问，疑问可以以书面形式递交到招标人处或代理公司，也可以以电子邮件的方式发送到tcghgs@163.com（代理机构邮箱）。 2024年03月19日招标人(或其委托的招标代理机构)对投标人在上述规定的时间内提出的疑问做出澄清，并在天长市政府网站水利局信息公开栏中公布，请各潜在投标人注意查看有关公告内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 3 | 现场踏勘 | 投标人自行踏勘。 |
| 4 | 开标程序 | 开标会议由招标代理机构主持，并按下列程序进行开标： 1、宣布开标纪律； 2、由投标人代表检查投标文件的密封情况； 3、招标人对各投标人的法定代表人或委托代理人到场情况，按照投标文件递交的先后顺序进行验证确认； 4、对各投标人的投标资格进行评审； 5、宣读投标文件资格审查合格的投标人名称，由主持人按照投标文件递交的先后顺序当宣读资格审查合格的投标人的投标报价，宣读投标人名称、投标报价和投标投标中的其他主要内容，投标人对宣读的内容现场进行确认后，进行报价评审。 6、宣布各投标人报价评审结果。 7、根据评标委员会签署的评标报告宣布最终评审结果。 |
| 5 | 投标文件递交时间、截止时间、递交地点 | 投标文件提交时间：2024年03月22日09时00分 投标文件提交截止时间：2024年03月22日09时30分 逾期送达的投标文件将被拒绝。 地点：天长市水利局三楼会议室 |
| 6 | 开标时间、地点 | 时间：同投标文件提交截止时间 地点：同投标文件提交地点 |
| 7 | 投标人到场情况及方案 | 到投标截止时间止，若投标人少于3名，则转为竞争性谈判或单一来源的方式确定中标人。 ①采购人继续开标，评标小组按照招标文件载明的评标方法，遵循公开、公平、公正的原则进行评审。 ②若投标人只有两名则现场转为竞争性谈判，竞争性谈判至少进行二轮报价。第一轮报价不得高于或等于最高限价，否则该投标人的第一轮报价为无效报价，不得进入第二轮报价。原投标文件投标报价为第一轮报价。最后一次报价要明确告知所有投标人。符合资质、质量和服务要求且报价最低者确定为中标候选人。 ③若只有一家投标单位，在符合性评审过后与投标单位进行现场两轮谈判，第一轮报价为递交的投标文件的商务标报价，原投标文件投标报价为第一轮报价，第二轮报价为现场报价，第二轮报价不得高于或等于第一轮报价，经谈判后，最终以双方谈定的投标报价及条件作为中标价和中标条件。 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份。 |

# 第六章 合同条款及格式

安徽省建设工程造价咨询合同

（《安徽省建设工程造价咨询合同》（WF-2014-05）示范文本下载地址http://www.ahzj.com.cn/ahzj/default.aspx）

# 第一部分  合同协议书

委托人（全称）：                        

咨询人（全称）：                              

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程造价咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：                  。

2. 工程地点：            。

3. 工程规模：                     。

二、咨询业务范围

                                  。

三、咨询期限

计划开始日期：年月日。

计划结束日期：年月日。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件质量符合                 标准。

五、咨询酬金

人民币(大写)(¥元)。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成造价咨询合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）通用合同条款；

（4）专用合同条款。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于  年  月  日签订。

九、签订地点

本合同在签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自生效。

十二、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，委托人份，咨询人份。

委托人：  (公章)                咨询人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

地    址：     地    址： 

邮政编码：       邮政编码： 

电    话：     电    话：

传    真： 传    真：

电子信箱：电子信箱：

开户银行：   开户银行：

账    号：     账    号：

第二部分  通用合同条款

（具体内容详见《安徽省建设工程造价咨询合同》（WF-2014-05）示范文本）

第三部分  专用合同条款

（具体内容详见《安徽省建设工程造价咨询合同》（WF-2014-05）示范文本）

# 第四部分 合同主要条款

1、付款方式：

（1）本项目采用固定总价合同，中标后费用不作任何调整，一次性包干。

（2）项目跟踪审计费用=中标价。

（3）跟踪审计付款方式：  工程竣工验收合格后一次性付清合同价款。

2、要求及处罚措施

（1）项目组成员非特殊原因一律不得更换，确需更换的必须经采购人认可，更换人员的条件必须高于或等同于原先人员的资历。

（2）采购人对跟踪审计组成人员进行相关考核，具体要求：

跟踪审计企业相关人员考勤违约处罚

| 考核 | 项目组人员 |
| --- | --- |
|  | 项目负责人 | 其他专职人员 |
| 人员变更 | 违约处罚跟踪审计企业10000元/人•次，在收到违约处罚通知书之日起5日内缴纳； | 违约处罚跟踪审计企业5000元/人•次，在收到违约处罚通知书之日起5日内缴纳； |
| 考勤 | 项目负责人每月在岗不得少于 8 个工作日；所有人员每月累计在岗不得少于30个工作日；中标人中标后将严格遵守考勤要求（中标人自行配置指纹考勤机，每月将考勤数据上报甲方考核），未按规定在岗履责的，处罚500元/人/天的违约金。 |

第七章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年        月

## 投标文件目录：

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)；

②具有独立承担民事责任的能力：

投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明；

③项目负责人有效身份证、资格证书；

④投标申请人拟派项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续三个月的养老保险证明（或官网在线打印件，证明文件近两个月内有效），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；

⑤诚信投标承诺书；

⑥服务承诺书

⑦投标函；

### （1）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

附身份证复印件

（1）授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加     招标人    的                 工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

附身份证复印件

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、参与政府采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-6项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-6项情形）

七、我公司没有下列情形：被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录且在披露期内。

八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

九、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

十、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十一、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（盖单位章）：             法定代表人（签字）：

日期：           年            月             日

（3）服务承诺书

致：               （采购人）：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

投标人名称：                          （盖单位章）

法定代表人：                               (签章)

日    期：        年      月      日

（4）投 标 函

致：        （招标人）

1、我方已仔细研究了                                   （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                （¥                元）的投标报价，按招标文件的要求承担本工程的跟踪审计工作。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.一旦我方中标，我方将派出           为本项目的项目负责人，保证在招标文件规定的时间内完成本项目跟踪审计任务。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺招标文件规定的期限内完成招标文件所要求的服务内容。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.我单位提供如下通讯地址：        电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要送达至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

7.我方对本招标文件的所有条款承诺响应。

投标人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月              日